כלומר ,מדובר בתוספת ביטחון אישית הן בפן הפיזי והן בפן החברתי" (הודעת דוברות משב״ש, מתאריך: 07/03/2010; ההדגשות לא במקור).

בסיום שלב ב' של התכנית, שר הבינוי והשיכון חזר על הדברים והוסיף: "כך נספק ביטחון טוב יותר ורווח כלכלי לתושבים" (הודעת דוברות משב"ש, מתאריך: 28/10/2012; ההדגשה לא במקור).

כמתפרש מהדברים, משמעותו האסטרטגית של ביצוע הפרויקט מודגשת בתרומתו הכפולה לפרט ולחברה, וברמה לאומית שמצדיקה את ההשקעה.

מעבר לכך, על פי הודעות דוברות משב״ש, יישום הפרויקט מוכיח כי "יש יד מכוונת שמנסה להגן על האזרחים", וכי "הפרויקט השביח את העיר שדרות"; השר מעיד כי: "כמי שעוסק רבות בשיווק והצפת המדינה בקרקעות, בכדי שיותר אנשים יוכלו להגשים את היכולת לרכישת דירות, הרי שההוכחה הטובה ביותר להצלחת הפרויקט היא שכל השווקים שהוצאנו בשדרות צלחו, כולל מתעניינים מחוץ לעיר שבאו לגור בה" (שם: הודעת דוברות משב"ש; עדכון מתאריך: 27/12/2017). למעשה, משב״ש רואה בהגשמת הפרויקט השקעה מוצלחת כבר מראשיתו, כאשר לנוכח עבודות המיגון ניכרת בעיר מגמת פיתוח וצמיחה. את החשש המדיני מעזיבת תושבים, החליפו הדיווחים על תנופת בנייה למגורים.86

- מטה משרד הבינוי והשיכון - אחריותו להפעלת פרויקט המיגון

מכוח החלטת הממשלה, משב"ש מקים ועדת יישום עליונה בראשות מנכ״ל המשרד, הכוללת גם את נציג משרד האוצר, משרד הפנים, משרד הביטחון, פיקוד העורף, וחברת "עמיגור" (ר' איור מסי 2.4. להלן: סכמת הפעלה מנהלית של משב״ש).

הוועדה ריכזה את כל הגופים המעורבים בפרויקט, במטרה לקבוע עקרונות לביצוע החלטת הממשלה ותפקדה כגוף בקרה עליון של הפעלת הפרויקט. שלא כמו במבנה שגרתי של עבודת פיתוח, הוועדה פעלה כליבה ניהולית משותפת שהוקמה במסגרת מטה משב"ש לצורך קבלת החלטות מהירה - נתונים מגיעים בזמן אמת למקבלי החלטות הנדרשים להוריד הוראות לשטח במהירות. לאור הצורך בקבלת החלטות מהירה, הפעלת הפרויקט הועברה ממחוז דרום ישירות לטיפול מטה משב״ש ולוועדת היישום בראשות המנכ"ל (זיידמן, ריאיון: 28/05/2014).